# ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KẾT NỐI C06 (VneID)

Đề xuất 2 Phương án:

- Phương án 1: LPBank hỗ trợ:

- Thiết bị: LPBank hỗ trợ toàn bộ thiết bị (trừ thiết bị HSM, Lpbank hiện hết không còn)

- Chi phí (LPBI chi trả):

- Thực hiện Pentest theo yêu cầu của C06 (giá chi phí Lpbank giá khoảng 260 triệu – a.Lợi trung tâm)

- Chi phí đường truyền kết nối giữa LPBank và C06

| Khoản mục | Giá trị | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| TỔNG CHI PHÍ NĂM ĐẦU (đường truyền + pentest) | 440,000,000 (bốn trăm bốn mươi triệu) | - LPBank hỗ trợ: thiết bị phần cứng máy chủ, thiết bị bảo mật - LPBI tự trang bị: đường truyền VPN, dịch vụ kiểm tra bảo mật (pentest) |
| TỔNG CHI PHÍ HÀNG NĂM TÍNH TỪ NĂM THỨ 2 | 180,000,000 (Một trăm tám mươi triệu) | LPBI tự trang bị: phí đường truyền VPN. |

- Phương án 2: LPBI tự đầu tư:

- Chi phí thiết bị và đường truyền kết nối

- Chi phí pentest

| Khoản mục | Giá trị | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- |
| TỔNG CHI PHÍ NĂM ĐẦU | 1,240,000,000 (một tỷ hai trăm bốn mươi triệu) | Thiết bị phần cứng máy chủ, thiết bị bảo mật, đường truyền VPN, dịch vụ kiểm tra bảo mật (pentest) |
| TỔNG CHI PHÍ HÀNG NĂM TÍNH TỪ NĂM THỨ 2 | 340,000,000 (Ba trăm bốn mươi triệu) | Phí gia hạn bản quyền thiết bị bảo mật (160 triệu), đường truyền VPN (180 triệu) |

- Lộ trình triển khai

- Phương án 1: Thời gian 30 ngày

- Phương án 2: Tổng thời gian dự kiến: 15/01 – 28/3 (75 ngày làm việc) : Các tiến trình song song (Thời gian có thể điều chỉnh tùy phạm vi và yêu cầu thực tế)

- Thời gian hoàn thiện hồ sơ C06, phê duyệt và được cấp phép 15 ngày làm việc: 16/01 – 06/02, 15 ngày làm việc (chạy song song với chuẩn bị hạ tầng phần mềm).

- Các bước và hồ sơ LPBI phải chuẩn bị

Sau khi chốt phương án, khoảng 5 ngày làm việc có hồ sơ đề xuất cho C06

- Quy trình xin cấp phép và triển khai

- Bước 1: Hướng dẫn quy trình cung cấp dịch vụ

- Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

- Bước 3: Đánh giá hồ sơ

- Bước 4: Hướng dẫn kết nối kỹ thuật và lộ trình triển khai

- Bước 5: Kết nối đường truyền

- Bước 6: Tích hợp dịch vụ TCKT đã đăng kí trên môi trường Dev/test

- Bước 7: Kiểm thử dịch vụ UAT môi trường Dev/test

- Bước 8: Cài đặt AgentGW, HSM; Cấu hình VPN Site-to-Site đến môi trường Production

- Bước 9: Đánh giá nghiệm thu UAT

- Bước 10: Rà quét bảo mật

- Bước 11: Khắc phục xử lý

- Bước 12: Kiểm thử an toàn thông tin

- Bước 13: Xin phép ký hợp đồng và kết nối dịch vụ

- Bước 14: Ký hợp đồng, cấu hình nền tảng, cấu hình VNeID và Add key kết nối AgentGW

- Bước 15: Kiểm thử dịch vụ trên môi trường Production

- Bước 16: Đánh giá nghiệm thu

- Bước 17: Mở dịch vụ toàn quốc

- LPBI chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- 01 bản gốc Tờ khai đăng ký khai thác dịch vụ xác thực điện tử theo mẫu Mẫu 01 cung cấp kèm theo Hướng dẫn này;

- 01 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập của tổ chức;

- 01 bản sao Hồ sơ chứng minh về pháp lý, năng lực tài chính (báo cáo tài chính, báo cáo thuế của năm tài chính gần nhất tại thời điểm khai thác dịch vụ);

- 01 bản gốc Phương án khai thác dịch vụ xác thực điện tử theo Mẫu 02 kèm theo Hướng dẫn này;

- 01 bản gốc Tài liệu mô tả sơ bộ về hạ tầng, các giải pháp đảm bảo an ninh bảo mật và nguồn nhân lực quản trị vận hành các hệ thống dự kiến kết nối tới hệ thống xác thực điện tử theo Mẫu 03 kèm theo Hướng dẫn này;

- 01 bản gốc Tài liệu mô tả giải pháp bảo vệ ứng dụng đầu cuối trong trường hợp đăng ký sử dụng các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dịch vụ xác thực khuôn mặt (bảo vệ ứng dụng di động, bảo vệ luồng đọc thẻ chip Căn cước và bảo vệ luồng xác thực khuôn mặt đảm bảo toàn vẹn dữ liệu) đáp ứng các tiêu chí tại Trang 10;

- 01 bản gốc Bản cam kết không chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài hoặc Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài được A05 phê duyệt (trong trường hợp chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài).